

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances que se han realizado dentro del proyecto APT, han sido la creación de todos los documentos generales necesarios para empezar la creación de la aplicación móvil, tales como las épicas y las historias de usuario, análisis del caso, Sprint backlog, entre otros. Antes de comenzar a realizar la creación de la aplicación se realizó el archivo de Sprint backlog 1 en el cual se utilizaron las historias de usuario creadas y se les asignaron tareas para completarlas, hasta el momento se están realizando dichas tareas para la creación de la aplicación. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hay ajuste de objetivos |
| Metodología | Se mantiene la metodología seleccionada al principio de la creación del proyecto APT. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentan a continuación son los documentos principales para el inicio del proyecto, cada uno de estos es fundamental para el desarrollo del proyecto y la comprensión del caso presentado.   * [Épicas y historias de usuario](https://docs.google.com/document/u/0/d/1xRCQv54pMoqaXn0JaybNZPH-IhEYZjqzRbYzHvCPpcA/edit) * [Analisis del caso](https://docs.google.com/document/u/0/d/1e53ZOUTCBcCy2ucOKmIbz7hEfIeHiBvrTabrcQ0LMiA/edit) * [Visión del Proyecto + 4 pilares](https://docs.google.com/document/u/0/d/1gyCTONQMu7J0g-wbpGdAY6tBJfAhFi4Ae11J8f0safc/edit) * [Product backlog + sprint backlog](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHz_y1AdFsaByu2Cs8pLOy7sqGasqKWUAARjNnkcnio/edit?usp=drive_link) |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Análisis y  propuesta  de solución | Herramientas ofimáticas  Software de  gestión de proyecto ágil  Herramienta de esquematización colaborativa | 6 semanas | Equipo de proyecto  Principalmente el encargado de proyecto  (Bastian pacheco, Damaris Riveros) | Información sobre los talleres o equipos deportivos inscritos en la municipalidad. | Completado | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Gestión de propuestas de solución | Herramienta de mapeo colaborativa  herramientas ofimaticas | 11 semanas | Equipo de proyecto  (Bastian pacheco, Damaris Riveros) | Dos propuestas de solución a los requerimientos de la organización. | Completado | sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo de aplicación móvil | Software de desarrollo  Entorno de simulación  Equipo móvil de prueba | 7 semanas | Desarrolladores  (Bastian pacheco, Damaris Riveros) | Datos de los Equipos o talleres integrados dentro de la municipalidad. | En curso | sin ajustes. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Desarrollo de consultas a base de datos. | Motor de base de datos  Software de desarrollo  Entorno de simulación  Equipo móvil de prueba | 7 semanas | Desarrolladores  (Bastian pacheco, Damaris Riveros) | Datos de los Equipos o talleres integrados dentro de la municipalidad. | No iniciado | sin ajustes. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Los factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo han sido la gestión de los tiempos del grupo, además del trabajo en clases y la buena distribución de tareas dentro del equipo. Lo más importante fue la retroalimentación recibida por el docente y entre el equipo. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  Hasta el momento no se ha requerido hacer ajustes a ninguna actividad, porque se ha ido realizando las actividades acorde a los tiempos establecidos en la carta gantt. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Las actividades que hasta el momento no han sido iniciadas es porque de acuerdo a los tiempos establecidos por la carta gantt, no deberían haberse iniciado todavía. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)